Российская Федерация

Республика Хакасия

Таштыпский район

Администрация Нижнесирского сельсовета

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«08» декабря 2016г. с. Нижние Сиры № 108

Об утверждении плана мероприятий по улучшению качества питьевой воды в Администрации Нижнесирского сельсовета на 2017 - 2021годы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 [131-ФЗ](http://zakon.scli.ru/ru/legal_texts/act_municipal_education/index.php?do4=document&id4=96e20c02-1b12-465a-b64c-24aa92270007)«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», с постановлением Правительства Российской Федерации от 06.03.1998 № 292 «О Концепции Федеральной целевой программы «Обеспечение населения России питьевой водой», руководствуясь Уставом муниципального образования Нижнесирский сельсовет в целях осуществления первоочередных мероприятий по улучшению водоснабжения населения, п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить план мероприятий по улучшению качества питьевой воды в Администрации Нижнесирского сельсовета на 2017 - 2021 годы (Приложение 1)

2. Настоящее постановление обнародовать.

3. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования Е.В. Камалов

Приложение 1

**План мероприятий по улучшению качества питьевой воды**

**в Администрации Нижнесирского сельсовета на 2017 - 2021годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Мероприятия/объект | Период проведения, годы | Объемы финансирования, тыс.руб. |  | Источник финансирования | Ожидаемый результат | Ответственный |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| **1.** | **Новое строительство объектов системы водоснабжения:**  |  | **450** | **4050** | **4750** | **100** | **100** | Средства бюджета Администрации Нижнесирского сельсовета | Улучшение качества воды | Администрация Нижнесирского сельсовета |
| 1.1. | Строительство водопровода с установкой водозабора в с. Н-Сиры - 500м, с. В-Сиры- 300м, с. Н-Курлугаш - 100м, с. Б-Бор | 2018-2021 |  | 3600 | 4700 |  |  | Средства бюджета Администрации Нижнесирского сельсовета | Улучшение качества воды | Администрация Нижнесирского сельсовета |
| 1.2. | Бурение скважин в с. В-Курлугаш - 500м, с. В-Сиры- 300м, с. Н-Курлугаш - 100м, с. Б-Бор – 50 м; | 2017-2021 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | Средства бюджета Администрации Нижнесирского сельсовета | Улучшение качества воды | Администрация Нижнесирского сельсовета |
| 1.3. | Строительство зон санитарной охраны п. Нижний Курлугаш, ул. Березовая |  | 400 | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | **Приведение в санитарное состояние водозаборов:** |  | **1265** | **985** | **895** | **855** | **855** | Средства бюджета Администрации Нижнесирского сельсовета | Улучшение качества воды | Администрация Нижнесирского сельсовета |
| 2.2. | Проведение изыскательских работ, подготовка проектной документации водоснабжения с. Нижние Сиры, с. Верхние Сиры, д. Бор, д. Курлугаш, с. Нижний Курлугаш | 2017-2021 | 650 | 400 | 250 | 250 | 250 | Средства бюджета Администрации Нижнесирского сельсовета | Улучшение качества воды | Администрация Нижнесирского сельсовета |
| 2.3. | Проведение лабораторных исследований воды из источников водоснабжения согласно рабочей программы контроля качества |  ежегодно | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | Средства бюджета Администрации Нижнесирского сельсовета | Улучшение качества воды | Администрация Нижнесирского сельсовета |
| 2.4. | Оборудование для водонапорных башен д. В-Сиры, д. Нижний Курлугаш предотвращения возможности загрязнения питьевой водой через оголовки и устья скважин переливные трубы резервуаров, от воздействия атмосферных осадков, от доступа посторонних лиц (ремонт павильона водозаборов). Оборудование для действующих колонок водоотводными желобами, отмостками с уклоном питьевой воды из источника. | 2017-2018 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | Средства бюджета Администрации Нижнесирского сельсовета | Улучшение качества воды | Администрация Нижнесирского сельсовета |
| 2.5. | Очистка днища водонакопительного резервуара д. В-Сиры, д. Нижний Курлугаш от осадков и стен от обрастаний с последующей дезинфекцией | в течение всего периода | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Средства бюджета Администрации Нижнесирского сельсовета | Улучшение качества воды | Администрация Нижнесирского сельсовета |
| 2.6. | Исследования на альфа-радиоактивность, бета-радиоактивность, радон и на удельная активность отдельных радионуклидов водонапорных башен д. Верхние Сиры и д. Н-Курлугаш  |  ежегодно | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | Средства бюджета Администрации Нижнесирского сельсовета | Улучшение качества воды | Администрация Нижнесирского сельсовета |
| 2.7. | Твердое покрытие вокруг оголовка «Замок» вокруг водозаборного сооружения д. В-Сиры, д. Нижний Курлугаш. | 2017-2021 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Средства бюджета Администрации Нижнесирского сельсовета | Улучшение качества воды | Администрация Нижнесирского сельсовета |
| 2.8. | Водоотборный кран для отбора воды с целью определения качества питьевой воды из источника. | 2017-2021 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Средства бюджета Администрации Нижнесирского сельсовета | Улучшение качества воды | Администрация Нижнесирского сельсовета |
| 2.9. | Ремонт ограждения территории первого пояса зон санитарной охраны водоисточников. Дорожки к сооружениям с твердым покрытием. | в течение всего периода | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | Средства бюджета Администрации Нижнесирского сельсовета | Улучшение качества воды | Администрация Нижнесирского сельсовета |
| 2.10. | Исследования воды в местах водозаборов по всем веществам, определяющим ее безвредность по химическому составу. | Ежегодно | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | Средства бюджета Администрации Нижнесирского сельсовета | Улучшение качества воды | Администрация Нижнесирского сельсовета |
| 2.11. | Проект зоны санитарной охраны источников водоснабжения и санитарно-эпидемиологическое заключение (далее по тексту ЗСО) на проекты ЗСО с планом мероприятий п.1.6., п.1.13 СанПиН 2.1.4.1110-02 | 2017-2021 | 200 | 250 | 300 | 250 | 250 | Средства бюджета Администрации Нижнесирского сельсовета | Улучшение качества воды | Администрация Нижнесирского сельсовета |
| 2.12 | Заключение о соответствии водного объекта санитарным нормам и условиям безопасного для здоровья населения использования водных объектов ч. 3 ст.18 ФЗ от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» | 2017-2021 | 20 | 40 | 50 | 60 | 60 | Средства бюджета Администрации Нижнесирского сельсовета | Улучшение качества воды | Администрация Нижнесирского сельсовета |